徳本上人 名号碑スタンプラリーアプリ

バグ修正報告書

| バージョン | v1.0 | 作成日 | 2026年6月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| テスト実施日 | 2026年6月11日 | テスト環境 | iOS Safari（スマートフォン）/ Chrome（PC） |
| テスト URL | https://tokuhon-stamp-rally.vercel.app/ |
| バグ修正実施 | Claude Code による修正 | 修正完了件数 | 7件（コードバグ 5件 + 設計書修正 2件） すべて修正完了 |

1. バグ修正サマリー

今回のテスト工程（管理・申請機能 追加分）で発見されたバグは合計 5 件、設計書の記述不備は 2 件です。すべて Claude Code で修正を完了しました。

| バグ ID | 対象画面 | 概要 | 優先度 | 対応状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001/003 | S11・S12・S13 | ラベル「所在地」の表記統一 | 低 | ✅ 修正完了 |
| BUG-002 | S11・S13 | ラベル「スポット名」の表記統一 | 低 | ✅ 修正完了 |
| BUG-004 | S10 | スポット件数表示のUX改善 | 低 | ✅ 修正完了 |
| BUG-005 | S13 | S13 スポット新規追加に地図ピッカーを追加 | 高 | ✅ 修正完了 |
| DOC-001 | 設計書 | S11・S13 のリダイレクト仕様の記述を補完 | ー | ✅ 修正完了 |
| DOC-002 | 設計書 | ボタン名・ラベル名の正式表記に修正 | ー | ✅ 修正完了 |

2. バグ修正詳細

各バグの症状・原因・修正内容を以下に記載します。

BUG-001/003：ラベル「所在地」の表記統一

| バグ ID | BUG-001/003 対象画面：S11・S12・S13 |
| --- | --- |
| 優先度 | 低 |
| 対応状況 | ✅ 修正完了 |
| 症状 | 「所在地」フィールドのラベルが画面によって「住所」「所在地（住所）」と異なっていた。 |
| 原因 | 各画面を個別に実装した際に、正式ラベル名の統一が徹底されていなかった。 |
| 修正内容 | S13（新規追加）・S11（編集）：「住所」→「所在地」に変更 S12（申請フォーム）：「所在地（住所）」→「所在地」に変更 |
| 修正ファイル | app/(main)/admin/monuments/new/CreateForm.tsx app/(main)/admin/monuments/[id]/edit/EditForm.tsx app/(main)/monuments/submit/SubmitForm.tsx |

BUG-002：ラベル「スポット名」の表記統一

| バグ ID | BUG-002 対象画面：S11・S13 |
| --- | --- |
| 優先度 | 低 |
| 対応状況 | ✅ 修正完了 |
| 症状 | S11（スポット編集）・S13（スポット新規追加）で「碑の名称」と表示されていた。S12では「スポット名」と正しく表示されていた。 |
| 原因 | 各画面を個別に実装した際に、正式ラベル名の統一が徹底されていなかった。 |
| 修正内容 | S13・S11：「碑の名称」→「スポット名」に変更 |
| 修正ファイル | app/(main)/admin/monuments/new/CreateForm.tsx app/(main)/admin/monuments/[id]/edit/EditForm.tsx |

BUG-004：スポット件数表示のUX改善

| バグ ID | BUG-004 対象画面：S10 |
| --- | --- |
| 優先度 | 低 |
| 対応状況 | ✅ 修正完了 |
| 症状 | スポット管理タブのフィルター件数が「67件」のみ表示されており、何の件数か一目で分からなかった。また文字が小さかった。 |
| 原因 | 実装時にラベルテキストを省略していた。 |
| 修正内容 | 表示を「スポット ○○件」に変更 文字サイズを text-xs → text-sm に変更（約13px → 約14px） |
| 修正ファイル | app/(main)/admin/AdminClient.tsx |

BUG-005：S13 スポット新規追加に地図ピッカーを追加

| バグ ID | BUG-005 対象画面：S13 |
| --- | --- |
| 優先度 | 高 |
| 対応状況 | ✅ 修正完了 |
| 症状 | スポット新規追加画面（S13）に位置情報の入力フィールドがなく、追加したスポットが地図上に表示されなかった。また位置情報（location）がNULL不可のため DB 保存に失敗するケースがあった（テスト中に緊急対処済み）。 |
| 原因 | S13 の実装時に地図ピッカーの追加が漏れていた。S12（申請フォーム）では実装済みだったが S13 への反映を失念した。 |
| 修正内容 | 「地図上で位置を指定する」リンクを追加。タップすると地図が開き、タップで位置を指定できるようにした（S11・S12 と同様の実装） actions.ts に latitude / longitude を受け取り、POINT 形式で DB に保存する処理を追加 |
| 修正ファイル | app/(main)/admin/monuments/new/CreateForm.tsx app/(main)/admin/monuments/new/actions.ts |

設計書の記述修正（DOC）

| 修正 ID | DOC-001 |
| --- | --- |
| 対象 | DESIGN.md（ブラウザバック・リダイレクト仕様表） |
| 修正内容 | S13 の「ログイン済みだが管理者ではない」欄に「→ /admin にリダイレクト」のみ記載されていたが、実際は /admin 遷移後に「このページにはアクセス権限がありません」が表示され、OK で /map に戻る動作。記述を補完した。 S11 にも同様の条件行が欠落していたため追加。 エラーケース表（E-02）の記述も合わせて修正。 |

| 修正 ID | DOC-002 |
| --- | --- |
| 対象 | DESIGN.md（画面遷移フロー 4-2・エラーケース表） |
| 修正内容 | 画面遷移フロー（4-2）のボタン名が実際の実装と異なっていたため修正。 ・S04 マップ：「新しいスポットを申請」→「スポットを申請」 ・S05 スポット一覧：「新しいスポットを申請」→「新しいスポットを申請する」 S13 エラーケース表 E-03 のラベル名「碑の名称」→「スポット名」に修正（BUG-002 との整合）。 |

3. 修正ファイル一覧

今回の修正で変更したファイルの一覧です。

| ファイル | 修正内容 |
| --- | --- |
| app/(main)/admin/monuments/new/CreateForm.tsx | BUG-002：ラベル「碑の名称」→「スポット名」 / BUG-001/003：ラベル「住所」→「所在地」 / BUG-005：地図ピッカーの追加 |
| app/(main)/admin/monuments/new/actions.ts | BUG-005：latitude / longitude を受け取り DB に保存する処理を追加 |
| app/(main)/admin/monuments/[id]/edit/EditForm.tsx | BUG-002：ラベル「碑の名称」→「スポット名」 / BUG-001/003：ラベル「住所」→「所在地」 |
| app/(main)/monuments/submit/SubmitForm.tsx | BUG-003：ラベル「所在地（住所）」→「所在地」 |
| app/(main)/admin/AdminClient.tsx | BUG-004：件数表示「○○件」→「スポット ○○件」・文字サイズ拡大 |
| DESIGN.md | DOC-001：S11・S13 のリダイレクト仕様記述を補完 / DOC-002：ボタン名・ラベル名を正式表記に修正 |

4. 備考・今後の課題

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 既知の問題（未対応） | GPS距離チェックは現在オフ（useCheckIn.ts でコメントアウト中）。本番リリース前に有効化が必要（半径 150〜200m を推奨）。 |
| 既知の問題（未対応） | Google Maps は DEMO_MAP_ID を使用中。本番前に正式な Map ID の作成を推奨。 |
| 今後の対応 | BUG-005 の対処として location カラムを NULL 許容に変更済み。位置情報なしのスポットは地図に表示されないため、既存データへの座標入力を推奨。 |